张家港联合铜业有限公司

2025年零星建筑材料制作安装竞价公告

工程项目编号：LHTY-20250103-001

发　布日　期：2025年1月3日

一、发布条件

1、工程名称: 2025年零星建筑材料制作安装

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2025年1月3日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2025年1月10日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2025年1月10日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2025年1月10日9时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内

2、项目概况及招标范围：详见全费用招标工程清单。

3、计划工期：334日历天

4、质量要求：合格

5、承包方式：包工包料

6、本项目资格后审。

7、本工程不得转包或分包。

8、本工程最高限价为122137.4元。采用固定综合单价合同，最终结算以合同清单价及实际验收工程量为准。

三、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格，持有有效的营业执照；

2、投标人营业执照范围须有：建筑工程总承包或各类工程建设活动；

3、本次投标不接受联合体投标。

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

五、踏勘现场

1、投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

六、投标书要求

1、投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（一）逾期送达；

（二）未按招标文件要求密封。投标书密封完好，封面需填写投标项目名称。

2、有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议（若有）；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的；

（七）投标人的报价表中修改工程量清单中暂列金额、暂估价的；

（八）投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

（九）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（十）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（十一) 拟派项目负责人与报名不一致，且在开标前未及时办理变更手续的；

（十二）投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

（十三）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（十四) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十五) 有关法律、法规和招标文件中规定的否决其投标以及重大偏差情形。

七、付款方式

工程竣工验收合格、竣工结算后，付至结算价的80%；结算经铜陵鑫铜审计、竣工资料归档后付至审计价的97%,留3%作为质量保证金，待1年质保期满后一次性无息付清余款，付款时乙方须开具相应增值税专用发票。

八、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工。

2、本工程质保期1年。保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。承包人拒不履行保修义务的，发包人有权将其拉入黑名单，禁止该承包单位承揽本公司任何工程项目。

3、工程结算方式：每半年结算一次。

4、施工时间：具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，墙面钻孔和紧急材料制安需在招标人通知后24小时内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

5、中标单位进场施工前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部签订安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训。若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节；施工前，中标单位须缴纳合同价的5%作为工程安全风险抵押金，安全风险抵押金不足 5000 时，按 5000 元缴纳，待工程验收合格后返还至原打款账户。

6、安全文明施工：

6.1 中标人履行合同过程中须严格按照《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法（试行）》执行，违反者按其相关条款进行处罚。

6.2 中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

6.3 作业过程中要做到文明施工。作业用工器具、拆除的废旧材料要摆放整齐，每天结束作业后，要做到“日事日毕，日清日结”。项目作业完毕，应将作业用工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净，做到“工完料尽场地清”。施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，违反者一次罚款500元，以此递增。

6.4 施工结束后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单。

6.5 中标方按招标方现场5S管理标准执行，违反者对责任单位进行处罚，参考《张家港联合铜业有限公司2024年度5S问题曝光活动方案》的文件有关5S处罚规定执行， 发现5S问题，罚款50元/条；未按期整改的，视严重程度，罚款100-200元/条。

7、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

8、中标单位材料进场后须及时提交进场材料验收单和材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用；

9、中标单位需按照行业及国家相关验收标准组织隐蔽工程验收，隐蔽工程及关键节点工作施工结束后须通知招标方组织隐蔽工程验收并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工。

10、因中标方原因导致工期延误

因中标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同金额千分之一的违约金。

因中标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的2%，延误竣工15日以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。

九、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照复印件（加盖公章）

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

十、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人。

十一、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

附表1

招标工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪 | 1、地坪机械打磨； 2、批环氧油漆腻子二遍（石英砂+油漆）； 3、地坪机械打磨、环氧自留面漆一遍 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 2 | 防腐卷材 | 4mmSBS防水卷材 | m2 | 500 |  |  | 免检产品 |
| 3 | 1.8cm厚家具免漆板柜子 | 展开面积计算 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 4 | 木门刷漆 | 1、原面层清理磨砂； 2、油漆腻子修补； 3、刷醇酸调合漆二遍 | 樘 | 50 |  |  |  |
| 5 | 纱门刷漆 | 1、原面层清理磨砂； 2、油漆腻子修补； 3、刷醇酸调合漆二遍 | 樘 | 20 |  |  |  |
| 6 | 塑料扣板吊顶(原生料) | 1、轻钢龙骨安装； 2、塑钢扣板安装（含辅材）； 3、阴阳角收边 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 7 | 拉法基纸面石膏板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，大龙骨间距1200mm，副龙骨间距400mm； 2、拉法基纸面石膏板安装（含辅材） | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 8 | 拉法基纸面石膏板隔墙(双面封) | 1、木龙骨制安，刷防火漆二遍； 2、拉法基纸面石膏板制安（含辅材） | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 9 | 单层玻璃喷白铝合金窗 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 20 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 10 | 6+6双层夹胶钢化玻璃喷白铝合金窗 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 5 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 11 | 单层玻璃喷白铝合金门 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 20 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 12 | 喷白全铝合金门(全铝合金门板) | 制作、安装、运输 | ㎡ | 5 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 13 | 喷白铝合金隔断 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 15 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 14 | 喷白铝合金百叶窗 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 15 |  |  | 佳华牌1.2mm厚铝材 |
| 15 | 88系列推拉塑钢窗 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 5 |  |  | 海螺牌 |
| 16 | 304不锈钢格栅防盗窗 | 制作、安装、运输 | ㎡ | 5 |  |  | 壁厚1mm |
| 17 | 铝合金纱窗 | 制作、安装、运输 | 个 | 5 |  |  | 304不锈钢纱 |
| 18 | 铝合金上下双页推拉纱窗(内外框) | 制作、安装、运输 | 个 | 5 |  |  | 金钢纱 |
| 19 | 304不锈钢网格防盗窗 | 1、网孔≤10mm，Φ1mm网丝； 2、25mm*25mm*1.2mm外框及横管； 3、25mm*1.5mm压条； 4、连接固定件及铆钉等辅材均为304不锈钢 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 20 | 1mm厚304不锈钢泛水 | 制作、运输 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 21 | 1mm厚304不锈钢伸缩板 | 制作、运输 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 22 | 1mm厚304不锈钢门窗包边 | 制作、运输 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 23 | 1.2mm厚喷白铝合金电动卷帘门 | 1、制安； 2、含电机；电机负重800kg | ㎡ | 10 |  |  | 焊缝需磨光 |
| 24 | 1.2mm厚喷白铝合金卷帘门门板 |  | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 25 | 塑胶地板(爱丽地砖) | 自流地平底、爱丽地砖铺贴 | ㎡ | 5 |  |  | 含辅材 |
| 26 | 布帘 | 制作、安装 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| 27 | 布带+勾子 | 制作、安装 | m | 80 |  |  |  |
| 28 | 铝合金轨道 | 制作、安装 | m | 15 |  |  |  |
| 29 | 卷帘 | 制作、安装 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 30 | 加厚遮光卷帘 | 制作、安装 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| 31 | 中拉 | 制作、安装 | 付 | 25 |  |  |  |
| 32 | 加粗杆+高速拉珠 | 制作、安装 | 付 | 5 |  |  |  |
| 33 | 机械钻孔(Φ63以内) |  | 个 | 20 |  |  | 砖墙 |
| 34 | 机械钻孔(Φ100以内) |  | 个 | 20 |  |  | 砖墙 |
| 35 | 机械钻孔(Φ160以内) |  | 个 | 20 |  |  | 砖墙 |
| 36 | 机械钻孔(Φ63以内) |  | 个 | 5 |  |  | 钢筋混凝土 |
| 37 | 机械钻孔(Φ100以内) |  | 个 | 5 |  |  | 钢筋混凝土 |
| 38 | 机械钻孔(Φ160以内) |  | 个 | 5 |  |  | 钢筋混凝土 |
| 39 | 1.8mm厚商用PVC复合地板 |  | m2 | 50 |  |  | 含辅材 |
| 40 | 合计 （税率 %） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上清单为全费用综合单价（含税价），投标时需注明投标税率；2、施工产生的建筑垃圾自行外运处理。