张家港联合铜业有限公司

2024年废电解槽分解外运处理-268只

竞价公告

工程项目编号：LHTY-20240821-001

发　布日　期：2024年8月21日

一、发布条件

1、工程名称: 2024年废电解槽分解外运处理-268只

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2024年8月21日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2024年8月28日上午9:00之前 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) |  | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 |  | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市张家港联合铜业公司内

2、项目概况及招标范围：详见全费用招标工程量清单。

3、计划工期：25日历天。因施工场地受限、更换电解槽时间及数量不固定，该工程需分段施工，计划每30只废电解槽为一批次进行分解外运处理，施工时间跨度预计在8月底-12月底。中标方需根据招标方要求，随时进场施工，投标方投标时充分考虑间断施工的费用，签订合同后，不再另行计取。

4、承包方式：包工包料

5、本项目不分标段

6、本项目资格后审，进场施工作业人员须持有投标单位为其缴纳的人身意外伤害保险；须具有渣土运输证。

7、本工程不得转包。

8、本工程最高投标限价为270000元。采用固定综合单价合同，最终结算以合同清单价及实际验收工程量为准。

三、踏勘现场

1、投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

四、投标书要求

1、投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（一）逾期送达；

（二）未按招标文件要求密封。投标书密封完好，封面需填写投标项目名称。

2、有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议（若有）；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的；

（七）投标人的报价表中修改工程量清单中暂列金额、暂估价的；

（八）投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

（九）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（十）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（十一) 拟派项目负责人与报名不一致，且在开标前未及时办理变更手续的；

（十二）投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

（十三）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（十四) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十五) 有关法律、法规和招标文件中规定的否决其投标以及重大偏差情形。

五、付款方式

工程竣工验收，完成结算审核后付至结算价的90%，待铜陵鑫铜审计公司审定且竣工结算等资料归档后付至审计价的100%，付款时乙方须开具投标清单中相应税率的增值税专用发票。

六、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

2、工程采用包工包料方式。

3、质保期：无。

4、施工时间：具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接到招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

5、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。进入现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋，安装作业人员必须正确佩戴安全带，严禁酒后或带病作业；运输材料过程时要平稳吊运且吊运材料捆绑牢靠；

6、每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。违反者一次罚款500元，以此递增。

7、施工竣工后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单。

8、中标后30天内双方签订工程施工合同。

9、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

10、中标单位中标后须及时提交工程施工方案，经招标方审核通过后方可按施工方案组织施工。

11、施工过程中安全员需全程监管，不得擅自离开施工现场。

12、施工人员进场前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订相关安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训，开工前按相关要求缴纳安全风险保证金。若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节。

13、承包人履行合同过程中须严格按照《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法（试行）》执行，违反者按其相关条款进行处罚。

七、投标人资格要求

1、投标人须具有一般纳税人独立法人资格，持有有效的营业执照；

2、营业执照范围有：建筑工程施工总承包；

3、本次投标不接受联合体投标；

4、投标方需具备编制施工过程资料的能力；

5、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

八、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照复印件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标报价单一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

九、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 槽体玻璃钢切割 | 个 | 268 |  |  |  |
| 2 | 1. 玻璃钢面含酸垃圾铲除清理，表面无附着砼； 2. 含酸垃圾装袋并运至甲方指定地点堆放； 3.废玻璃钢现场堆码整齐； 4.阳极泥、回液管小件单独清理、装袋、单独放置（吨袋乙供）。 | 个 | 268 |  |  |  |
| 3 | 1. 槽壁含酸砼人工凿除； 2. 含酸砼装袋并运至甲方指定地点堆放(吨袋乙供) | 个 | 268 |  |  |  |
| 4 | 电解槽机械破碎（200型履带式破碎机） | 个 | 268 |  |  |  |
| 5 | 不含酸砼垃圾及废钢筋装车外运自行处理 | 个 | 268 |  |  |  |
| 6 | 合计（税率 %） |  |  |  |  |  |

1、以上综合单价为含人材机和安全文明施工等一切费用(含税价)，投标人需在合价栏中填写相应投标税率；2、投标人自行考虑场地保护费用，施工时损坏原有地坪，投标人负责自行修复；3、不含酸混凝土外运需具有城镇土石方外运合规手续，合法合规外运处理。