张家港联合铜业有限公司

电解Ⅱ期副跨雨棚维修竞价公告

（二次挂网）

工程项目编号：LHTY-20240527-001

发　布日　期：2024年6月3日

一、发布条件

1、工程名称: 电解Ⅱ期副跨雨棚维修

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2024年6月3日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2024年6月10日上午9:00之前 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) |  | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 |  | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内

2、计划工期：20日历天

3、质量要求：合格

4、招标范围：详见全费用招标工程量清单

5、本工程最高投标限价：148118.17元【含暂列金10000元（含税）】，采用固定综合单价合同，最终结算以合同清单价及实际验收工程量为准。

6、承包方式：包工包料

7、本项目资格后审

8、本工程不得转包或分包

三、投标人资格要求

1、投标人须具有一般纳税人独立法人资格，持有有效的营业执照，具有年审有效的安全生产许可证。

2、投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上的资质或钢结构工程专业承包三级及以上资质。

3、拟派项目经理为建筑工程专业二级及以上注册建造师，并持有项目经理安全培训考核合格证（B类）。

4、投标人须提供至少1例近3年来（从投标截止之日起往前推算）类似业绩(须提供合同和竣工验收报告扫描件)。

5、本次投标不接受联合体投标,严禁挂靠。

6、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、踏勘现场

1、投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

五、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

六、投标说明

1、投标报价

1.1 投标人应按 “工程量清单”的要求填写相应表格。

1.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

1.3 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价。

1.4本工程的投标报价采用：全费用工程量清单报价。

1.5除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

1.6本招标工程的施工地点为张家港联合铜业公司内，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械使用费、措施费(安全文明施工费、二次搬运费、已完工程设备保护费、临时措施费等)、企业管理费、利润、风险费、规费、税金、政策性调整文件规定费用、运输费用（含材料）及施工场所内短途运输、装卸费等所有费用。

1.7招标人不接受投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本进行投标报价。

1.8本工程所有材料、工程验收等所必须的各项试验、检测费用计入综合单价。

1.9材料价格：材料价格自行报价。请各投标单位对照招标工程量清单，仔细核对项目特征、计量单位，各潜在投标人在报价时应充分考虑工程量清单子目的工作内容、项目特征所描述的工作范围，否则造成的后果自负。

2、投标材料

2.1、报价人投标时须提交以下材料一份：

2.1.1资格审查资料

a) “投标人基本情况表”应附投标人有效营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证、拟派项目经理注册证书、项目经理安全培训考核合格证（B类）等材料的扫描件。

b)“近年完成的类似项目情况表”应附有效合同协议书和竣工验收报告，近三年（从投标截止之日起往前推算）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.1.2施工方案

2.1.3拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

2.1.4投标人认为必要的其他资料

2.2、报价人务必将上述材料与投标报价一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

2.3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

本工程以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人。

1、投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（一）逾期送达；

（二）未按招标文件要求密封。投标书密封完好，封面需填写投标项目名称。

2、有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议（若有）；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的；

（七）投标人的报价表中修改工程量清单中暂列金额、暂估价的；

（八）投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

（九）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（十）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（十一) 拟派项目负责人与报名不一致，且在开标前未及时办理变更手续的；

（十二）投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

（十三）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（十四) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十五) 有关法律、法规和招标文件中规定的否决其投标以及重大偏差情形。

八、付款方式

工程竣工验收合格、竣工结算后付至结算价的80%，竣工结算经鑫铜审计公司审定且工程资料归档后付至审计价的97%,留3%作为质量保证金，待1年缺陷责任期满后一次性无息付清余款，付款时乙方须开具相应增值税专用发票。

九、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

2、工程采用包工包料方式。

3、质保期为1年。

4、施工时间：具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接到招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

5、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。进入现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋，安装作业人员必须正确佩戴安全带，严禁酒后或带病作业；运输材料过程时要平稳吊运且吊运材料捆绑牢靠；

6、每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。违反者一次罚款500元，以此递增。

7、施工竣工后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单。

8、中标后30天内双方签订工程施工合同。

9、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

10、中标单位中标后须及时提交工程施工方案，经招标方审核通过后方可按施工方案组织施工。

11、施工过程中安全员需全程监管，不得擅自离开施工现场。

12、施工人员进场前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订相关安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训，开工前按相关要求缴纳安全风险保证金。若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节。

13、承包人履行合同过程中须严格按照《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法（试行）》执行，违反者按其相关条款进行处罚。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

| 工程名称：电解Ⅱ期副跨雨棚维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | 010901003001 | 拆除雨棚、墙面电木浪板 | 1、拆除原棚面、墙面电木浪板；2、含垂直运输费用；3、废电木浪板堆码整齐摆放至甲方指定地点，运距1km以内。 | ㎡ | 357 |  |  |  |
| 2 | 010901004001 | 雨棚顶板 | 1、雨棚顶3.0mm厚 1100型透明采光电木浪板制作安装（含垂直运输费）； 2、304不锈钢自攻钉固定（含垫片）； 3、钉孔处打密封胶。 | ㎡ | 285 |  |  |  |
| 3 | 010901004002 | 端头墙板 | 1、雨棚端头墙面3.0mm厚 1100型透明采光电木浪板制作安装（含垂直运输费）； 2、304不锈钢自攻钉固定（含垫片）； 3、钉孔处打密封胶。 | ㎡ | 72 |  |  |  |
| 4 | 010901004004 | 压顶 | 1、雨棚板与墙面板接口采用2mm一体成型电木浪板压顶（含垂直运输费）； 2、304不锈钢自攻钉固定（含垫片）； 3、钉孔处打密封胶 | m | 14 |  |  |  |
| 5 | 010901004003 | 屋面泛水 | 1、2mm厚一体成型电木浪板泛水制作安装（含垂直运输费）； 2、304不锈钢自攻钉固定（含垫片）； 3、钉孔处打密封胶 | m | 38 |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 墙面凿泛水槽 | 1、墙面开槽； 2、泛水安装后墙槽水泥砂浆粉补； 3、玻璃胶加固； 4、以上材料乙供 | 工日 | 6 |  |  |  |
| 7 | 011003003001 | 雨棚钢支撑防腐涂料 | 1、动力打磨除重锈； 2、环氧富锌底漆二遍，环氧面漆二遍。 | Kg | 5725.13 |  |  |  |
| 8 | 01B002 | 棚顶管道穿孔处封堵 | 1、管道处增加角铁支撑，采光板加固，玻璃胶封堵密实； 2、以上材料甲供 | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | 01B003 | 钢结构零星用工 | 钢构劳务用工 | 工日 | 5 |  |  |  |
| 10 | 01B004 | 施工安全风险费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 暂列金额 | 暂列金额由招标方支配，投标时不可修改 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 合计 （税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、施工中产生的建筑垃圾自行外运处理。2、以上综合单价均为含税价，投标人需在投标清单中单独注明投标税率。