张家港联合铜业有限公司

摇炉重油罐拆除竞价公告（二次挂网）

工程项目编号：LHTY-20211204-001

发　布日　期：2021年12月20日

一、发布条件

1、工程名称: 摇炉重油罐拆除

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2021年12月20日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2021年12月22日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2021年12月23日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2021年12月27日 9时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、计划工期：15日历天。

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

6、本工程最高限价为21630元。

三、工程要求

- 3.1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工。

3.2、工程采用固定综合总价方式，工程完工一周内，招标方收到施工方开具的工程款增值税专用发票后一次性付款。

3.3、施工时间：施工时间计划为2021年12月13日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.6、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

3.7、中标单位中标后须及时提交工程施工方案，由基建科、使用单位、招标方安全环保部共同审核，中标单位须按招标方要求对施工方案进行修改，后期按经审核通过后的施工方案组织施工。

3.8中标单位机械进场后须及时通知招标方，中标单位须严格按照招标方厂内相关规章制度执行，期间若发生安全事故由中标方承担相应责任及费用，中标单位施工过程中须严格按照审核后的施工方案及国家相关行业施工标准施工操作；

3.9乙方施工人员及机械等进场前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订相关安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训，若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节；

四、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、投标人须具备钢结构资质条件；

3、本次投标不接受联合体投标。

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2021年12月27日9:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  朱同忠（0512-58571822）

第四章工程量清单 工程量清单

摇炉重油罐拆除清单. 序号; 项目名称; 工程量; 单位; 综合单价 （元）; 综合合价 （元）; 备注. 1; 脚手架搭拆; 130; m2. 2; 砂浆及岩棉保温拆除; 6; 个; 含清运. 3; 罐体切割分解; 6; 个; 厂内拆除. 4; 重油装袋（袋子由甲方提供）; 6; 个; 运到甲方指定地点. 5; 废铁（抵扣）; 3.5; t. 6; 合计. 注：1、罐体直径2.25m，高度3m；2、招标方负责将重油罐移至室外指定地点，施工方负责拆除；3、拆除的废铁由施工方处理，按价抵扣拆除人工费用；4、上表单价含税金等费用，投标人须在备注栏里标明税率；5、本工程采用固定总价模式；6、投标单位须现场勘探进行报价，施工相关人员须持有架子工证及电焊工证；7、本工程需动火作业，投标文件中须附详细的施工方案（含安全、环保的等方案）；8、施工产生的垃圾由施工方自行运输到厂内合适的地点合法合规处理。