张家港联合铜业有限公司

治安巡逻混凝土道路竞价公告

工程项目编号：LHTY-20211123-01

发　布日　期：2021年11月23日

一、发布条件

1、工程名称: 治安巡逻混凝土道路

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2021年 11月23日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2021年 11月24日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2021年 11月 25日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2021年11月30日10时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、计划工期：30日历天。

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

6、本工程最高投标限价控制价为20万元，最终结算以实际验收工程量为准，工程具体做法详见全费用综合单价清单

三、工程要求

3.1、承包方应根据发包方技术要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

3.2、工程采用固定综合单价方式，工程验收合格后，按报价单单价与实际完成工程量进行结算。

3.3、施工时间：施工时间计划为2021年12月4日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.6、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同，质保期为1年；

3.7中标单位满足进场施工的前提条件

3.7.1中标单位收到中标通知后须及时与招标方签订工程施工合同并提交工程施工方案，经招标方审核通过后方可按施工方案组织施工；

3.7.2 签订安全环保管理协议等事宜：

1）携带完整的安全环保相关手续，提交至招标方安全环保部；

2）签订安全环保管理协议并绝对配合招标方完成安全环保相关培训；

3) 以中标公司名义缴纳合同价的5%作为安全风险抵押金，打入招标方指定账户，待工程竣工结束后一次性无息退还至原打款账户；

4）若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节。

3.7.3中标单位材料进场须同时提交进场材料合格证，进场材料经招标方审核合格后方可施工，若经审核的材料不合格，招标方有权要求中标方24小时内清退不合格材料，耽误的工期由中标方承担；

3.8按照行业及国家相关验收标准组织验收，隐蔽工程、关键节点工作施工结束后须及时通知招标方专业人员组织验收审核工作并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工；

四、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、投标人须具备建筑工程承包资质；

3、本次投标不接受联合体投标。

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2021年11月30日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  朱同忠（0512-58571822）

| 工程量招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 分部分项工程 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 其中 |  |  | 综合合价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |
| 1 | 旧路基、路肩整理 | 1、旧路基整理平整； 2、整理路肩，理顺边线横坡、人工夯实 | m2 | 1138 |  |  |  |  |  |
| 2 | 碎石垫层 | 1、路基上铺筑垫层、找平、碾压 2、80mm厚碎石垫层 碎石5~40mm； | m2 | 1138 |  |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土路面面层 | 1、混凝土路面面层:支、立、拆模、混凝土倒运（运距450m）、振捣混凝土、抹面(随捣随抹)养护； 2、120mm厚C30非泵送混凝土 | m2 | 1138 |  |  |  |  |  |
| 4 | 道路伸缩缝切割 | 1、清扫、冲洗、划线定位、切割 2、锯缝机锯缝，锯缝深50mm | m | 186 |  |  |  |  |  |
| 5 | 路面刻纹 | 路面刻纹 | m2 | 1138 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本工程采用固定综合单价模式；2、最终按实际验收工程量结算；3、施工过程产生的垃圾由施工单位自行运输到合适的地点合法合规处理。