张家港联合铜业有限公司

职工宿舍楼门面房装修工程竞价公告

工程项目编号：LHTY-20210929-001

发　布日　期：2021年10月13日

一、发布条件

1、工程名称: 职工宿舍楼门面房装修工程

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2021年 10月13日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2021年 10月14日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2021年10月16日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2021年10月20日 10时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、计划工期：20日历天。

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

三、工程要求

3.1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

3.2、工程采用固定总价方式，工程验收合格后，按合同价进行结算。

3.3、施工时间：施工时间计划为2021年10月18日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.6、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

四、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人须具备建筑工程施工总承包企业资质或装修施工资质；

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2021年10月20日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  朱同忠（0512-58571822）

| 第四章 工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家港联合铜业职工宿舍楼门面房装修工程量清单. 序号; 分部分项工程; 主要工作内容; 单位; 工程量; 备注. 1; 钢大门刷漆; 1、机械打磨；2、金属防锈漆两底两面; m2; 11.83. 2; 原门柱大理石拆除; 1、大理石面层拆除；2、基层水泥砂浆找平; m2; 27.36. 3; 门柱刷大理石仿石漆; 1、批腻子三遍；2、刷仿石漆两遍；3、美缝; m2; 32.34; 具体颜色待业主确认. 4; 原外墙涂料铲除 墙面修补; 1、外墙涂料铲除；2、墙面清洗；3、墙面修补、找平；; m2; 200.09. 5; 原防盗门拆除; 樘; 2; 2.3*0.9（含防盗网）；1.97*0.85. 6; 原铝合金窗拆除; 含窗框、防盗网; m2; 18.72. 7; 原不锈钢包边全玻窗拆除; 含不锈钢包边; m2; 11.74. 8; 玻璃门不锈钢包边拆除; 保留原玻璃门; m; 7. 9; 卷帘门拆除; 樘; 1. 10; 空调外机移位; 1、拆除空调外机支架；2、开孔；3、补洞等; 处; 3. 11; 空调外机拆除; 1、空调外机拆除；2、外机支架拆除等; 处; 1. 12; 门窗洞封补; 处; 5. 13; 照明灯移位; 处; 1. 14; 蓄玖充电器、公共外挂电话机拆除; 割除; 处; 2. 15; 新增断桥铝窗户; 1、材料厚度：1.2mm；2、浅灰色; m2; 22.52; 1.4*1.45*3；1.75*1.5*5；1.2*1.5*1； 1.0*1.5*1. 16; 新增防盗门; 樘; 2; 2.3*0.9*2. 17; 新增全玻窗户; 1、钢化玻璃；2、不锈钢包边厚度1mm （含浅灰色不锈钢包边）; m2; 2.03; 1.45*1.4. 18; 玻璃门更换不锈钢包边; 1mm厚浅灰色; m; 7.5. 19; 新增外墙涂料; 1、批腻子三遍；2、刷仿真漆两遍；3、美缝; m2; 211.36; 具体颜色待业主确认. 20; 脚手架; m2; 224.23. 21; 税金：. 22; 工程造价：. 注：1、施工单位可自行勘探现场后进行报价；2、本工程为固定总价合同；3、施工过程中产生的垃圾由施工单位自行运输到场外合适的地点合规合法处理；4、施工过程中产生的垃圾外运费用及材料倒运费用在报价中综合考虑，结算时不再单独计取。 |  |  |

住住住·啊我是滴·1、-【】住住注意注意注意注意