铜包钢导电棒切割竞价公告

二次挂网

竞价编号：LHTY20251010-01

发布日期：2025年10月21日

甲方：张家港联合铜业有限公司        乙方：导电棒切割方

一、内容：

甲方现有一批铜包钢型导电棒，需委外进行激光切割加工处理，将铜与钢剥离分开。

二、技术规格及有关要求

1、导电棒规格 ：1300*42*26mm，其中铜层厚度2.5mm，铜层材质：T2铜，数量：约930根（具体以实际数量为准，一根铜包钢导电棒中的铜重量约：2.54kg、钢的重量约：2.97kg）

2、乙方根据导电棒尺寸，采用激光切割机将铜包钢型导电棒上下两面进行切割，必须要切割到导电棒两端头的位置，切割后铜层与钢芯的分离边缘应平整光滑，切割后乙方对铜层和钢芯进行剥离。

3、要求乙方每天加工量不低于300根导电棒，甲方根据每日加工量，委派专人到乙方施工现场监管切割情况，当日拉出去的导电棒切割完成后必须当天拉回甲方厂内。

4、加工过程中产生的碎屑（铜屑）乙方需有效收集，加工现场的铜屑要清扫带回甲方厂内，不得有直径＞1mm 的铜屑残留地面。

5、双方签订合同后，乙方应缴纳10万元保证金，汇款至甲方指定账户后开始第一批导电棒运输切割，全部切割完成，数量确认无误，甲方原路退回保证金。

6、乙方进出厂时，双方应进行数量核对，进出厂导电棒数量应一致，如返厂时导电棒数量有缺失，乙方需赔偿甲方损失，或甲方有权从乙方缴纳的保证金中扣除相关费用。

三、报价方式

乙方报单个导电棒切割费用（xx元/根），乙方提供3%增值税专票。

四、运输方式

乙方责任为全包，含来回运输，如在运输过程中有导电棒缺失，乙方照价赔偿。

五、交付要求

乙方每批次运输300根导电棒切割完成送回后，双方清点数量无误，再开始下一批导电棒的运输切割工作。

乙方应在合同签订后，一周内完成所有导电棒的激光切割任务并剥离，并将加工后导电棒运输至本甲方指定地点。

六、付款方式

数量约930根导电棒，最终按实际数量进行结算，全部切割完成，数量甲方核对无误，乙方开具增值税专用发票，甲方凭票支付合同全款。

七、中标人确定

## 本次竞价评标方式为满足询价人要求的前提下最低价中标。

八、投标截止时间

2025年10月28日9：00 时，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

九、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：江苏省张家港市锦丰镇三兴雁行头五棵松路2202号，张家港联合铜业有限公司综合部；邮编：215624

标书接收方式：邮寄形式

联系人：侯燕州   联系电话：0512-58572608

业务咨询：胡中亮 电话：0512-58539130

## 注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。